QUY TRÌNH TRIỂN KHAI MODULE FO

LỄ TÂN & BUỒNG PHÒNG BẰNG CODEX

Tài liệu hướng dẫn triển khai theo từng gói nghiệp vụ cho hệ thống Asmile-BO

| Mục đích | Dùng làm kế hoạch triển khai, giao việc và nghiệm thu Codex |
| --- | --- |
| Phạm vi | Front Office, buồng phòng, folio, thanh toán, Night Audit và tích hợp |
| Phương pháp | Chia nhỏ theo gói, khảo sát trước, code sau, kiểm thử và review độc lập |
| Phiên bản | 1.0 – Tháng 07/2026 |

# MỤC LỤC

Trong Microsoft Word: nhấn Ctrl+A rồi F9 để cập nhật mục lục và số trang.

Mục lục sẽ được cập nhật trong Word.

# 1. Mục tiêu triển khai

Xây dựng module FO – Front Office hoàn chỉnh cho hệ thống Asmile-BO, bao phủ toàn bộ vòng đời khách lưu trú từ đặt phòng đến đóng ngày kinh doanh, đồng thời không làm ảnh hưởng đến các module đã hoàn thành.

Quản lý đặt phòng, xếp phòng và tồn phòng

Check-in, khách đang lưu trú, chuyển phòng, gia hạn và check-out

Folio, tiền đặt cọc, thu ngân, thanh toán và công nợ

Buồng phòng, kiểm tra phòng, minibar, OOO/OOS và bảo trì

Night Audit, đối chiếu cuối ngày, báo cáo và nhật ký thao tác

Tích hợp POS, kho, kế toán, CRM, khóa cửa và AI

Mục tiêu quan trọng nhất: module phải đúng nghiệp vụ khách sạn, có state machine rõ ràng, giao dịch tài chính bất biến, transaction an toàn và có khả năng kiểm thử, rollback hoặc chạy lại khi lỗi.

# 2. Nguyên tắc làm việc với Codex

## 2.1. Không giao toàn bộ module trong một prompt

Không nên yêu cầu Codex xây toàn bộ FO trong một lần. Prompt quá rộng dễ khiến Codex tự suy diễn kiến trúc, bỏ sót nghiệp vụ, tạo dữ liệu giả, sửa nhầm module khác và làm tăng chi phí đọc lại codebase.

Phạm vi rõ ràng

Danh sách file được phép sửa

Danh sách file không được sửa

Mục tiêu nghiệp vụ

Tiêu chí nghiệm thu

Yêu cầu build và test

Báo cáo sau khi hoàn thành

## 2.2. Codex phải khảo sát trước khi sửa

Kiến trúc solution và các project

Framework UI, MVVM, dependency injection, navigation và dialog

ORM, DbContext, migration, repository và transaction

Phân quyền, logging, audit và exception handling

Component UI, theme, spacing, font, màu và responsive scaling

Các module và entity có thể tái sử dụng

Trong bước khảo sát, Codex chỉ được đọc và lập báo cáo; chưa được sửa code.

## 2.3. Mỗi prompt chỉ xử lý một nhóm nghiệp vụ

Khảo sát kiến trúc

Thiết kế domain và state machine

Database và migration

Repository và service nền

FO shell và dashboard

Room Rack và lịch phòng

Đặt phòng và availability

Check-in và in-house

Folio và thanh toán

Buồng phòng

Night Audit

Tích hợp và báo cáo

Kiểm thử toàn module

# 3. Cấu trúc triển khai tổng thể

Khảo sát hệ thống

Thiết kế kiến trúc module FO

Xây dựng domain và database

Xây dựng application service

Xây dựng giao diện nền

Triển khai nghiệp vụ lễ tân

Triển khai buồng phòng

Triển khai tài chính và Night Audit

Tích hợp liên module

Kiểm thử, tối ưu và nghiệm thu

# 4. Giai đoạn 1 – Khảo sát codebase

## 4.1. Mục tiêu

Yêu cầu Codex đọc dự án, mô tả chính xác kiến trúc hiện tại và đề xuất vị trí tích hợp FO trước khi thay đổi bất kỳ file nào.

## 4.2. Nội dung cần khảo sát

Solution có bao nhiêu project và dependency giữa các project

Project chứa WPF UI, business logic, entity, database và shared component

Main shell, sidebar, navigation, dialog, notification, DataGrid và card

SQL Server/SQLite/PostgreSQL; EF Core/Dapper; migration và seed data

Quy ước View/ViewModel, command, validation và async handling

Các entity dùng lại: Customer, Employee, User, Role, Payment, Invoice, Warehouse, CRM, POS, Banquet

PROMPT 01 – KHẢO SÁT CODEBASE

Hãy khảo sát toàn bộ codebase dự án Asmile-BO để chuẩn bị triển khai module FO – Lễ tân và Buồng phòng. Yêu cầu: 1. Chỉ đọc và phân tích, chưa được sửa bất kỳ file nào. 2. Xác định kiến trúc solution, project, layer và dependency. 3. Xác định framework WPF, mô hình MVVM, DI, navigation, dialog, validation và logging. 4. Xác định ORM, DbContext, migration, repository và service hiện tại. 5. Xác định các component giao diện có thể tái sử dụng từ các module đã hoàn thành. 6. Xác định các entity hiện có liên quan đến khách hàng, thanh toán, dịch vụ, nhân viên, kho, CRM và kế toán. 7. Đề xuất vị trí phù hợp để đặt module FO. 8. Liệt kê rủi ro nếu triển khai module FO vào codebase hiện tại. 9. Không được tự tạo kiến trúc mới nếu codebase đã có quy ước. 10. Không được sửa các module đã hoàn thành. Kết quả cần tạo file: docs/fo/01-codebase-assessment.md Báo cáo phải gồm: - Kiến trúc hiện tại - Các thành phần tái sử dụng - Các điểm thiếu - Danh sách file dự kiến tạo mới - Danh sách file dự kiến sửa - Rủi ro - Đề xuất thứ tự triển khai

## 4.3. Tiêu chí nghiệm thu

Không sửa code

Có đường dẫn file cụ thể

Không suy đoán mơ hồ

Có danh sách dependency

Có rủi ro và giải pháp

Đề xuất tích hợp bám đúng codebase hiện tại

# 5. Giai đoạn 2 – Thiết kế kiến trúc module FO

Thiết kế ranh giới module, aggregate, transaction boundary và sự kiện tích hợp trước khi viết code.

## Domain

Room, RoomType, Floor, Building

Reservation, ReservationRoom, ReservationGuest

Stay, RoomAssignment, RoomMove

GuestProfile, GuestDocument, GuestPreference

Folio, FolioTransaction, Payment, Deposit

HousekeepingTask, RoomInspection

ServiceRequest, MaintenanceTicket

NightAuditRun, NightAuditStep

## Application

RoomInventoryService

ReservationService

GuestProfileService

CheckInService

StayService

RoomMoveService

FolioService

PaymentService

CheckOutService

HousekeepingService

NightAuditService

FoDashboardService

## Infrastructure

Repository và EF configuration

Migration

POS adapter

Door lock adapter

Invoice/accounting adapter

Outbox/integration event

## Presentation

Dashboard

Room Rack

Tape Chart

Reservations

Arrivals/In-house/Departures

Cashier/Folio

Housekeeping

Night Audit

Reports

PROMPT 02 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Dựa trên báo cáo docs/fo/01-codebase-assessment.md, hãy thiết kế kiến trúc chi tiết cho module FO – Lễ tân và Buồng phòng. Chưa được viết code nghiệp vụ. Yêu cầu: 1. Tuân thủ tuyệt đối kiến trúc hiện tại của Asmile-BO. 2. Không tạo pattern mới nếu dự án đã có pattern tương đương. 3. Xác định ranh giới giữa Domain, Application, Infrastructure và Presentation. 4. Xác định entity, aggregate, service, repository, command và query cần có. 5. Xác định state machine của Reservation, Stay, Room occupancy, Housekeeping, Folio và Night Audit. 6. Xác định các transaction boundary. 7. Xác định nghiệp vụ cần chống chạy lặp. 8. Xác định audit log cần lưu. 9. Xác định quyền người dùng. 10. Xác định sự kiện tích hợp với POS, kho, kế toán và CRM. Tạo file: docs/fo/02-fo-architecture.md Không sửa code.

# 6. Giai đoạn 3 – Thiết kế trạng thái nghiệp vụ

## 6.1. Reservation state machine

Inquiry Tentative Option Confirmed Guaranteed Waitlist Cancelled NoShow CheckedIn CheckedOut

UI không được ghi trực tiếp trạng thái. Mọi chuyển trạng thái phải đi qua command/service như ConfirmReservation, CancelReservation, MarkNoShow, CheckInReservation và CheckOutReservation.

## 6.2. Trạng thái phòng phải tách riêng

Occupancy status:

Vacant Reserved Occupied DueOut

Housekeeping status:

Dirty Assigned Cleaning Clean Inspected Rejected Pickup

Inventory status:

Available Blocked OutOfService OutOfOrder

Không tạo một enum RoomStatus chứa tất cả trạng thái.

## 6.3. Housekeeping task state

Pending Assigned InProgress Paused Completed Inspected Rejected Cancelled

## 6.4. Night Audit state

NotStarted Validating Running Failed Completed RolledBack

# 7. Giai đoạn 4 – Thiết kế database

## Danh mục phòng

Hotels Buildings Floors RoomTypes Rooms RoomFeatures RoomFeatureMappings

## Khách hàng

GuestProfiles GuestDocuments GuestPreferences GuestAlerts GuestStayHistory

## Đặt phòng

Reservations ReservationRooms ReservationGuests ReservationDailyRates ReservationPackages ReservationNotes ReservationHistories

## Lưu trú

Stays RoomAssignments RoomMoves GuestVisitors WakeUpCalls

## Tài chính

Folios FolioWindows FolioTransactions Payments Deposits RoutingInstructions CashierShifts

## Buồng phòng

HousekeepingTasks HousekeepingAssignments RoomInspections MinibarPostings LinenTransactions

## Sự cố

ServiceRequests MaintenanceTickets OutOfOrderRecords OutOfServiceRecords LostAndFoundItems

## Night Audit

BusinessDates NightAuditRuns NightAuditSteps NightAuditErrors NightAuditSnapshots

## 7.1. Trường chung

Id CreatedAt CreatedBy UpdatedAt UpdatedBy IsDeleted RowVersion

Các bảng tài chính không được xóa cứng. FolioTransaction phải hỗ trợ giao dịch đảo và liên kết với giao dịch gốc.

PROMPT 03 – ENTITY VÀ DATABASE

Dựa trên docs/fo/02-fo-architecture.md, hãy triển khai domain entity, entity configuration và database migration cho module FO. Phạm vi: - Chỉ tạo entity và mapping - Chỉ tạo migration - Chưa tạo UI - Chưa tạo nghiệp vụ check-in hoặc check-out Yêu cầu: 1. Tuân thủ quy ước entity hiện tại. 2. Sử dụng type phù hợp cho tiền, ngày giờ và row version. 3. Không dùng một trường RoomStatus chung. 4. Tách occupancy, housekeeping và inventory status. 5. Tạo index cho các trường tìm kiếm thường dùng. 6. Tạo unique constraint phù hợp. 7. Không cascade delete dữ liệu tài chính. 8. FolioTransaction phải hỗ trợ transaction đảo. 9. NightAuditRun phải hỗ trợ idempotency. 10. Migration phải chạy được trên database hiện tại. Sau khi hoàn thành: - Build solution - Chạy migration validation - Không sửa UI - Tạo báo cáo docs/fo/03-database-implementation-result.md

# 8. Giai đoạn 5 – Xây dựng service nền

RoomInventoryService

ReservationService

GuestProfileService

CheckInService

StayService

RoomMoveService

FolioService

PaymentService

CheckOutService

HousekeepingService

NightAuditService

## 8.1. RoomInventoryService

Kiểm tra phòng trống và booking chồng

Kiểm tra phòng sạch, OOO/OOS

Lấy phòng phù hợp theo ngày, loại phòng và sức chứa

Xác định phòng sẵn sàng check-in

Cập nhật trạng thái phòng có kiểm soát concurrency

## 8.2. CheckInService

Kiểm tra booking và ngày đến

Kiểm tra phòng, housekeeping và inventory status

Kiểm tra hồ sơ khách, blacklist và đặt cọc

Tạo Stay, RoomAssignment và Folio

Cập nhật Reservation và Room

Ghi audit log và phát integration event

Toàn bộ chạy trong một transaction và chống double-click

## 8.3. CheckOutService

Kiểm tra folio, số dư, thanh toán và tiền đặt cọc

Kiểm tra minibar, POS và dịch vụ đang treo

Đóng Stay/Folio hoặc chuyển công nợ

Cập nhật Reservation

Chuyển phòng sang Dirty và tạo housekeeping task

Gửi dữ liệu lịch sử lưu trú sang CRM

# 9. Giai đoạn 6 – Xây dựng giao diện khung FO

## 9.1. Menu trái

Tổng quan Sơ đồ phòng Lịch phòng Đặt phòng Khách đến Đang lưu trú Khách đi Thu ngân Buồng phòng Yêu cầu dịch vụ Night Audit Báo cáo Cài đặt

## 9.2. Thanh trên

Ngày kinh doanh

Công suất

Khách đến/đi

Tìm kiếm toàn cục

Ca làm việc

Thông báo

Người dùng

Trợ lý AI

## 9.3. Quy tắc giao diện

Dùng drawer cho thông tin nhanh

Dùng dialog cho nghiệp vụ quan trọng

Dùng wizard cho check-in/check-out

Màu trạng thái nhất quán

Có loading, empty state và error state

Có confirm cho thao tác nguy hiểm

Không để business logic trong code-behind hoặc ViewModel

Hỗ trợ Windows scaling 125%

PROMPT 04 – FO SHELL

Hãy triển khai giao diện khung module FO theo kiến trúc và UI convention hiện tại của Asmile-BO. Phạm vi: - Menu FO - FO shell - Thanh điều hướng - Thanh KPI - Khu vực nội dung - Drawer chi tiết dùng chung - Loading, empty state và error state Chưa triển khai nghiệp vụ đặt phòng, check-in hoặc thanh toán. Yêu cầu: 1. Tái sử dụng theme và component hiện tại. 2. Không tạo bộ màu riêng không tương thích. 3. Không thay đổi shell chung ngoài phần cần đăng ký module. 4. Không sửa các module khác. 5. ViewModel không chứa logic database. 6. Có design-time data để kiểm tra giao diện. 7. Hỗ trợ độ phân giải 1366x768 trở lên. 8. Không để nội dung bị tràn ở mức scale Windows 125%. Sau khi hoàn thành: - Build solution - Liệt kê file đã sửa - Tạo docs/fo/04-fo-shell-result.md

# 10. Giai đoạn 7 – Tổng quan lễ tân

Tổng phòng

Phòng có thể bán

Phòng đang có khách

Phòng trống sạch/bẩn

Phòng đang dọn/chờ kiểm tra

OOO/OOS

Khách đến/đi

Chưa xếp phòng

Công suất

Doanh thu phòng

Công nợ khách đang ở

## 10.1. Cảnh báo cần xử lý

Khách đến nhưng chưa có phòng sạch

Khách chưa xếp phòng

Khách quá giờ trả

Folio có số dư bất thường

Booking chưa đủ tiền cọc

Phòng dọn quá thời gian

Phòng chờ kiểm tra lâu

Sự cố kỹ thuật khẩn cấp

Nên dùng một query tổng hợp thay vì query từng KPI riêng lẻ; click KPI mở danh sách đã lọc và luôn hiển thị thời điểm dữ liệu được cập nhật.

# 11. Giai đoạn 8 – Sơ đồ phòng

Hiển thị theo tầng

Hiển thị theo loại phòng

Hiển thị dạng danh sách

## 11.1. Card phòng

Số phòng và loại phòng

Tên khách, ngày đến/đi

Occupancy, housekeeping và inventory status

Số dư folio

VIP, DND, yêu cầu đặc biệt

Cảnh báo bảo trì

## 11.2. Thao tác nhanh

Tạo booking

Xếp phòng

Check-in/check-out

Chuyển phòng

Gia hạn

Xem folio/thu tiền

Yêu cầu dọn phòng

Báo hỏng/khóa phòng

PROMPT 05 – ROOM RACK

Triển khai màn hình Sơ đồ phòng của module FO. Yêu cầu nghiệp vụ: 1. Hiển thị theo tầng, loại phòng và dạng danh sách. 2. Tách rõ occupancy, housekeeping và inventory status. 3. Có bộ lọc theo tầng, loại phòng và trạng thái. 4. Có menu thao tác nhanh theo quyền. 5. Click card mở drawer chi tiết. 6. Không cho check-in phòng Dirty hoặc OOO. 7. Không hard-code dữ liệu mẫu trong runtime. 8. Dùng dữ liệu từ RoomInventoryService. 9. Có refresh dữ liệu. 10. Có empty state và error handling. Yêu cầu kỹ thuật: - Không sửa database - Không sửa logic check-in - Chỉ triển khai Room Rack UI và query cần thiết - Viết unit test cho mapping trạng thái và filter - Build solution Tạo báo cáo: docs/fo/05-room-rack-result.md

# 12. Giai đoạn 9 – Lịch phòng

Booking theo trục thời gian

Kéo đổi phòng

Kéo thay đổi ngày

Booking chưa xếp phòng

OOO/OOS

Booking đoàn

Cảnh báo booking chồng

Zoom ngày/tuần/tháng

Kéo thả chỉ tạo đề xuất thay đổi, không được lưu ngay. Dialog xác nhận phải hiển thị phòng/ngày cũ, phòng/ngày mới, thay đổi giá, chênh lệch tiền, cảnh báo và lý do.

# 13. Giai đoạn 10 – Đặt phòng

## Bước 1 – Thời gian lưu trú

Ngày đến, ngày đi, số đêm

Giờ đến/đi dự kiến

## Bước 2 – Chọn phòng

Loại phòng, số lượng, số khách

Phòng cụ thể nếu cần

## Bước 3 – Khách hàng

Khách cũ/khách mới

Giấy tờ và liên hệ

## Bước 4 – Giá và gói

Mã giá, giá từng ngày

Thuế, phụ phí, khuyến mại, package

## Bước 5 – Đảm bảo booking

Đặt cọc, thẻ, công ty/đại lý

Hạn giữ phòng

## Bước 6 – Xác nhận

Tóm tắt, điều khoản, ghi chú và lưu

## 13.1. Test bắt buộc

Ngày đi trước ngày đến

Số khách vượt sức chứa

Không còn phòng

Booking chồng

Giá âm

Tiền cọc bất hợp lý

Khách trùng

Phòng OOO

Booking nhiều phòng

Booking đoàn

# 14. Giai đoạn 11 – Check-in

## Bước 1 – Tìm booking

Mã booking, tên, điện thoại, CCCD, mã OTA

## Bước 2 – Xác minh khách

Giấy tờ, quốc tịch, khách cũ, blacklist, VIP

## Bước 3 – Xác minh phòng

Số phòng, loại phòng, trạng thái sạch và khai thác

## Bước 4 – Tài chính

Giá, đặt cọc, hạn mức, công nợ, phương thức thanh toán

## Bước 5 – Hoàn tất

Tạo folio, phát thẻ, in phiếu, gửi lời chào

PROMPT 06 – CHECK-IN

Triển khai nghiệp vụ Check-in cho module FO. Yêu cầu: 1. Tạo wizard check-in 5 bước. 2. Sử dụng CheckInService, không đặt nghiệp vụ trong ViewModel. 3. Toàn bộ check-in phải chạy trong một transaction. 4. Không cho check-in phòng Dirty, OOO hoặc đã có khách. 5. Cho phép quản lý override theo quyền và bắt buộc nhập lý do. 6. Tạo Stay, RoomAssignment và Folio. 7. Cập nhật Reservation và Room. 8. Ghi audit log đầy đủ. 9. Chống bấm check-in hai lần. 10. Nếu có lỗi giữa chừng phải rollback toàn bộ. 11. Chưa tích hợp khóa cửa thật, chỉ tạo interface. 12. Có unit test và integration test. Các case test: - Check-in hợp lệ - Booking đã check-in - Phòng Dirty - Phòng OOO - Phòng đã có khách - Thiếu tiền cọc - Khách blacklist - Override hợp lệ - Transaction rollback Tạo báo cáo: docs/fo/06-checkin-result.md

# 15. Giai đoạn 12 – Khách đang lưu trú

Danh sách in-house

Gia hạn hoặc rút ngắn kỳ ở

Thêm khách cùng phòng

Đổi người đại diện

Chuyển phòng

Đăng dịch vụ

Mở folio

Wake-up call

DND

Yêu cầu dọn phòng

## 15.1. Bộ lọc

Due-out

VIP

Khách đoàn

Có công nợ

Khách nước ngoài

Sinh nhật

DND

Có ticket đang mở

# 16. Giai đoạn 13 – Chuyển phòng

Chọn stay và phòng mới

Kiểm tra phòng sạch, không OOO và không có khách

Chọn thời điểm chuyển và giá mới

Chọn cách xử lý folio

Nhập lý do và xác nhận

Cập nhật khóa cửa

Chuyển phòng cũ thành Dirty

Tạo housekeeping task

Ghi lịch sử phòng cũ/mới và giá cũ/mới

## 16.1. Test

Phòng mới không sạch

Phòng mới OOO

Phòng mới đã có khách

Chuyển cùng phòng

Chuyển giữa ngày

Giá mới khác giá cũ

Chuyển sau Night Audit

Rollback khi lỗi

# 17. Giai đoạn 14 – Folio và thanh toán

Folio là sổ giao dịch bất biến. Không xóa giao dịch đã ghi nhận; khi sai phải dùng Void, Reverse hoặc Adjustment.

## 17.1. Cấu trúc FolioTransaction

TransactionId FolioId BusinessDate PostingDateTime TransactionCode Description Quantity UnitPrice Amount TaxAmount ServiceCharge ReferenceType ReferenceId OriginalTransactionId TransactionStatus CreatedBy ApprovedBy

## 17.2. Chức năng

Đăng tiền phòng và dịch vụ

Thu tiền/hoàn tiền

Điều chỉnh/Void

Chuyển giao dịch

Tách/gộp folio

Routing charge

In folio và xuất hóa đơn

## 17.3. Quyền đặc biệt

Sửa giá

Void

Refund

Discount

Reopen folio

Backdate

Check-out còn số dư

# 18. Giai đoạn 15 – Check-out

Mở hồ sơ khách

Kiểm tra folio

Kiểm tra minibar/POS/dịch vụ treo

Kiểm tra đặt cọc và số dư

Thu tiền hoặc chuyển công nợ

Xác nhận hóa đơn

Đóng folio và stay

Cập nhật reservation

Chuyển phòng thành Dirty

Tạo housekeeping task

Cập nhật CRM

Ghi audit log

Không cho check-out khi folio chưa cân, có giao dịch lỗi, thanh toán chưa hoàn tất hoặc POS còn giao dịch nghiêm trọng chưa đồng bộ. Override phải theo quyền và có lý do.

# 19. Giai đoạn 16 – Buồng phòng

## 19.1. Housekeeping Board

Phòng, tầng, loại phòng

Trạng thái lễ tân và trạng thái buồng

Khách đến/đi, VIP, DND

Loại nhiệm vụ

Người phụ trách

Giờ bắt đầu/hoàn thành

Mức độ ưu tiên

## 19.2. Quy trình nhiệm vụ

Pending → Assigned → InProgress → Completed → Inspected

Completed → Rejected → InProgress → Completed → Inspected

## 19.3. Tự động tạo task

Check-out tạo task dọn phòng khách trả

Stayover tạo task theo lịch

Khách yêu cầu tạo task ưu tiên

Clean tạo inspection nếu cấu hình yêu cầu

Rejected tạo lại task

Kết thúc OOO tạo task kiểm tra phòng

# 20. Giai đoạn 17 – OOO, OOS và bảo trì

## 20.1. Out of Order

Không được bán hoặc xếp phòng

Có ngày bắt đầu/kết thúc

Có lý do và phê duyệt

Có maintenance ticket liên kết

Kiểm tra booking bị ảnh hưởng

## 20.2. Out of Service

Tạm ngừng sử dụng

Có thể có quy tắc inventory riêng

Dùng cho sửa chữa nhỏ, dọn sâu hoặc giữ nội bộ

## 20.3. Quy trình

Tạo yêu cầu

Chọn OOO/OOS

Chọn thời gian

Kiểm tra booking bị ảnh hưởng

Chuyển phòng nếu cần

Phê duyệt

Cập nhật inventory

Giao kỹ thuật

Hoàn thành sửa chữa

Kiểm tra

Mở bán lại

# 21. Giai đoạn 18 – Night Audit

Chỉ triển khai Night Audit sau khi Reservation, Check-in, Folio, Payment, Check-out và Room Status đã ổn định.

## 21.1. Chuỗi bước

01 ValidateBusinessDate 02 ValidateArrivals 03 ValidateDepartures 04 ProcessNoShows 05 PostRoomCharges 06 PostTaxes 07 PostPackages 08 PostFixedCharges 09 ReconcilePos 10 ReconcilePayments 11 ReconcileCashier 12 ValidateGuestLedger 13 ValidateRoomStatus 14 GenerateReports 15 AdvanceBusinessDate 16 CompleteAudit

## 21.2. Yêu cầu kỹ thuật

Mỗi bước có trạng thái và log riêng

Có idempotency cho run và từng step

Chạy lại không đăng trùng room charge

Có checkpoint và dry-run

Có pre-audit/post-audit report

Có cơ chế tiếp tục từ bước lỗi

Không đổi business date khi còn lỗi nghiêm trọng

Ngăn hai người chạy đồng thời

PROMPT 07 – NIGHT AUDIT

Triển khai Night Audit cho module FO. Điều kiện: - Đọc toàn bộ nghiệp vụ Reservation, Stay, Folio, Payment và RoomStatus hiện có. - Không sửa cấu trúc các module ngoài FO nếu không thật sự cần. - Nếu phát hiện thiếu dependency, báo cáo trước. Yêu cầu: 1. Night Audit gồm các bước độc lập. 2. Mỗi bước có trạng thái Pending, Running, Completed và Failed. 3. Có idempotency key cho toàn bộ run và từng bước. 4. Chạy lại không tạo trùng room charge. 5. Có pre-audit validation. 6. Có dry-run. 7. Có checkpoint. 8. Có cơ chế tiếp tục từ bước lỗi. 9. Chỉ chuyển business date khi tất cả bước bắt buộc hoàn thành. 10. Ghi audit log. 11. Có integration test. 12. Có test chạy lại sau lỗi. 13. Có test hai người bấm chạy đồng thời. 14. Có test mất kết nối database giữa chừng. Tạo báo cáo: docs/fo/07-night-audit-result.md

# 22. Giai đoạn 19 – Tích hợp POS

POS gửi room number hoặc stay ID

FO kiểm tra phòng có khách

Kiểm tra quyền ký phòng và hạn mức

Tạo folio transaction

Trả kết quả cho POS

POS đánh dấu đã chuyển

Night Audit đối chiếu

## 22.1. Chống lỗi

External reference duy nhất

Idempotency

Không chuyển trùng

Retry có kiểm soát

Trạng thái Pending/Posted/Failed/Reversed

Báo cáo chênh lệch POS và FO

# 23. Giai đoạn 20 – Tích hợp kế toán

Doanh thu phòng và dịch vụ

Thuế và phí dịch vụ

Tiền đặt cọc

Tiền mặt và ngân hàng

Công nợ

Hoàn tiền, giảm giá, điều chỉnh

Guest ledger và City ledger

FO không nên ghi trực tiếp vào sổ cái kế toán. Nên sinh chứng từ trung gian hoặc integration event để kế toán tiếp nhận và hạch toán.

# 24. Giai đoạn 21 – Phân quyền

FO.ViewDashboard FO.ViewRoomRack FO.CreateReservation FO.EditReservation FO.CancelReservation FO.AssignRoom FO.CheckIn FO.OverrideDirtyRoom FO.ChangeRoom FO.ExtendStay FO.ChangeRate FO.PostCharge FO.TakePayment FO.Refund FO.VoidTransaction FO.CheckOut FO.OverrideBalance FO.RunNightAudit FO.RollbackNightAudit HK.AssignTask HK.UpdateTask HK.InspectRoom HK.SetRoomClean HK.SetRoomInspected Maintenance.SetOOO Maintenance.SetOOS

Mọi thao tác override phải lưu người thao tác, người duyệt, thời gian, lý do, giá trị trước và giá trị sau.

# 25. Giai đoạn 22 – Kiểm thử

## 25.1. Unit test

Tính số đêm và giá phòng

Kiểm tra phòng trống

State transition

Folio balance

Routing

Housekeeping transition

Night Audit idempotency

## 25.2. Integration test

Tạo booking

Check-in

Đăng tiền phòng

Thu tiền

Chuyển phòng

Check-out

Tạo housekeeping task

Night Audit

POS posting

## 25.3. UI test

Navigation

Validation

Loading/error/empty state

Dialog và keyboard navigation

Scale 100%/125%/150%

Độ phân giải thấp

Dữ liệu lớn

## 25.4. Kịch bản thực tế

Khách lẻ: đặt phòng → đặt cọc → check-in → minibar → gia hạn → thanh toán → check-out

Đoàn 20 phòng: rooming list → master folio → routing → check-in/check-out đoàn

Khách chuyển phòng do điều hòa hỏng → tạo OOO → chuyển folio → housekeeping

Night Audit lỗi giữa chừng → chạy lại → không trùng giao dịch → chuyển ngày thành công

# 26. Quy trình sau mỗi prompt Codex

Mục tiêu đã xử lý

File đã tạo và file đã sửa

Database thay đổi

Logic nghiệp vụ đã thêm

Test đã thêm

Kết quả build/test

Hạn chế còn lại

Rủi ro

Công việc tiếp theo

Không chuyển sang giai đoạn tiếp theo khi build lỗi, test lỗi, migration lỗi, có sửa file ngoài phạm vi, có dữ liệu hard-code, có business logic trong View/code-behind hoặc ViewModel truy cập DbContext trực tiếp.

PROMPT REVIEW – KIỂM TRA GÓI VỪA LÀM

Hãy kiểm tra lại toàn bộ thay đổi của gói triển khai vừa hoàn thành. Yêu cầu: 1. Đọc git diff. 2. Xác định file nào bị sửa ngoài phạm vi. 3. Kiểm tra có business logic trong View hoặc code-behind không. 4. Kiểm tra ViewModel có truy cập DbContext trực tiếp không. 5. Kiểm tra transaction boundary. 6. Kiểm tra race condition. 7. Kiểm tra xử lý double click. 8. Kiểm tra null handling. 9. Kiểm tra authorization. 10. Kiểm tra audit log. 11. Kiểm tra dữ liệu hard-code. 12. Build solution. 13. Chạy toàn bộ test liên quan. 14. Không sửa code trong lần kiểm tra này. Tạo báo cáo: docs/fo/reviews/<ten-goi>-review.md

PROMPT FIX – SỬA ĐÚNG LỖI ĐÃ REVIEW

Dựa trên báo cáo review và lỗi thực tế, hãy sửa đúng các lỗi được liệt kê. Nguyên tắc: 1. Không refactor ngoài phạm vi. 2. Không đổi kiến trúc. 3. Không đổi giao diện nếu không liên quan. 4. Không sửa database nếu không bắt buộc. 5. Mỗi lỗi phải ghi rõ nguyên nhân. 6. Phải bổ sung test ngăn lỗi tái diễn. 7. Build và chạy test sau khi sửa. 8. Ghi báo cáo kết quả. Tạo file: docs/fo/fixes/<ten-loi>-fix-result.md

# 27. Quy tắc Git khi dùng Codex

## 27.1. Branch theo gói

feature/fo-domain feature/fo-room-rack feature/fo-reservation feature/fo-checkin feature/fo-folio feature/fo-housekeeping feature/fo-night-audit

## 27.2. Commit nhỏ và rõ

feat(fo): add room inventory domain model feat(fo): implement reservation availability service feat(fo): add check-in workflow test(fo): add check-in transaction tests fix(fo): prevent duplicate room charge posting

Không commit file build, file tạm, database local, log, dữ liệu cá nhân, secret hoặc API key.

# 28. Thứ tự prompt thực tế nên gửi Codex

## Nhóm 1 – Khảo sát và kiến trúc

Khảo sát codebase

Thiết kế kiến trúc FO

Review kiến trúc

Thiết kế domain model

Thiết kế database

## Nhóm 2 – Nền tảng

Tạo entity

Tạo migration

Tạo repository

Tạo service nền

Tạo permission

## Nhóm 3 – UI nền

Tạo FO shell

Tạo dashboard

Tạo Room Rack

Tạo Tape Chart

Tạo drawer và dialog dùng chung

## Nhóm 4 – Đặt phòng

Reservation service

Reservation UI

Availability

Rate calculation

Test reservation

## Nhóm 5 – Lưu trú

Check-in

In-house

Room move

Extend stay

Check-out

## Nhóm 6 – Tài chính

Folio

Payment

Deposit

Routing

Cashier shift

## Nhóm 7 – Buồng phòng

Housekeeping board

Assignment

Cleaning workflow

Inspection

Minibar

## Nhóm 8 – Vận hành nâng cao

Service request

Maintenance

OOO/OOS

Wake-up call

Lost & Found

## Nhóm 9 – Night Audit

Thiết kế Night Audit

Pre-audit validation

Room charge posting

Reconciliation

Business date close

Recovery test

## Nhóm 10 – Hoàn thiện

Tích hợp POS

Tích hợp kế toán

Tích hợp CRM

Báo cáo

Performance test

Security review

UAT

Tài liệu sử dụng

# 29. Những việc không nên để Codex tự quyết

Công thức giá phòng

Chính sách thuế

Chính sách đặt cọc

Quy tắc no-show

Quy tắc late checkout

Quy tắc hoàn tiền

Hạn mức công nợ

Quy tắc OOO/OOS

Cách tính Occupancy/ADR/RevPAR

Cách hạch toán

Quyền override

Quy trình Night Audit

Chính sách bảo vệ dữ liệu khách

Các nội dung trên phải được người quản lý nghiệp vụ định nghĩa bằng tài liệu hoặc cấu hình rõ ràng trước khi Codex triển khai.

# 30. Tiêu chí hoàn thành module FO

☐ Booking không bị chồng phòng

☐ Check-in chạy transaction an toàn

☐ Không check-in phòng không hợp lệ

☐ Chuyển phòng có lịch sử đầy đủ

☐ Folio không cho xóa giao dịch

☐ Thanh toán có đối chiếu

☐ Check-out tự tạo phòng Dirty

☐ Housekeeping cập nhật đúng trạng thái

☐ OOO/OOS ảnh hưởng đúng inventory

☐ Night Audit chạy lại không tạo trùng

☐ Business date chuyển đúng

☐ Phân quyền và audit log hoạt động

☐ POS không chuyển bill trùng

☐ Báo cáo khớp dữ liệu gốc

☐ Không có business logic trong View

☐ Không có DbContext trong ViewModel

☐ Build không lỗi

☐ Các test nghiệp vụ chính đều đạt

# 31. Khuyến nghị triển khai cho Asmile-BO

Không bắt đầu bằng giao diện đẹp. Thứ tự ưu tiên đúng là:

Domain → Database → State machine → Service → Test → UI → Tích hợp → Night Audit → Báo cáo → AI

Ba phần phải làm chắc nhất:

Reservation và Room Inventory

Folio và Payment

Night Audit

Nếu ba phần này đúng, các màn hình lễ tân, buồng phòng, báo cáo và AI có thể mở rộng tương đối an toàn. Nếu ba phần này sai, module FO sẽ rất khó sửa và dễ phát sinh sai lệch tài chính về sau.

# PHỤ LỤC – CHECKLIST TRIỂN KHAI NHANH

☐ Đã có báo cáo khảo sát codebase

☐ Đã duyệt kiến trúc FO

☐ Đã duyệt state machine

☐ Đã chạy migration trên bản sao database

☐ Đã có RoomInventoryService

☐ Đã có ReservationService và test

☐ Đã có FO shell và dashboard

☐ Đã có Room Rack

☐ Đã có đặt phòng

☐ Đã có Check-in transaction-safe

☐ Đã có In-house và Room Move

☐ Đã có Folio/Payment bất biến

☐ Đã có Check-out

☐ Đã có Housekeeping

☐ Đã có OOO/OOS

☐ Đã có Night Audit idempotent

☐ Đã tích hợp POS

☐ Đã tích hợp kế toán/CRM

☐ Đã review security và permission

☐ Đã UAT với lễ tân, thu ngân, buồng phòng và quản lý